预算单位2022年专项资金绩效跟踪评价表

填报单位（盖章）：平江县污水处理厂	跟踪期限：1至10月份

| 基本情况 | 项目名称 |  | 2022年度污水处理费 |  |  | 项目起止时间 |  | 2008年6月起 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算安排资金（万元） |  | 1267万元 |  |  | 单位预算编码 |  |  |  |  |
|  | 项目实施单位 |  | 平江县污水处理厂 |  |  | 主管部门 |  | 平江县住建局 |  |  |
|  | 项目类型 |  | - 基本建设类□ 其中：新建□扩建□改建□ - 行政事业类□ 其中：釆购类□ 修缮类□ 奖励类□ - 其他专项类☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目属性 |  | 新增项目 延续项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 |  | 平江县格林莱环保实业有限公司系与平江县人民政府以BOT模式运营平江县城关污水处理厂的企业，其BOT运营期为28年（自2008年12月31日至2036年12月31日），设计日处理能力为40000吨/天，污水处理排放标准为一级B标准，服务单价为0.865元/吨。 2019年12月31日完成提标改造，污水排放标准提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，新标准运行水价尚在恰谈中。 2021年11月按40130吨/天、0.865元/吨的单价由财政部门申报，年预计费用为12670000元；而随着城市扩容人□增多，现实际平均污水处理量达42800吨天，预计年污水处理服务费为15622000元，需增加预算2952000元（不包含污泥处理处置服务费）。 截至2022年10月31日止，共计处理污水12800123吨，县财政已实际支付污水处理厂污水处理服务费9965029.25元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织管理情况 | 是否实施招投标 |  | ☑是 □否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府釆购 |  | ☑是 □否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 |  | ☑是 □否 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 釆购金额 |  | □应釆购金额 万元,实际釆购金额 万元 □无该项内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整 |  | □项目调整后金额 万元，批准文号 : □项目未调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度 |  |  | ☑专项资金管理办法 □专项资金绩效评价办法 □项目实施管理办法 □项目实施细则 ☑岗位责任制度 □其他（请补充） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 |  |  | □领导重视，开专题会布置工作或作重要批示 □组织保障，有专门的组织机构，配备专门人员 □多部门联动 □其他（请补充） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (万元) 资金安排使用情况 |  |  |  | 已到位资金 （万元） | 资金到位率 |  | 实际支出资金 （万元） |  | 支出实 现率 | 结余资金 （万元） |  |
|  |  | 资金总额（=1+2+3） |  | 1108.99 | 87.53% |  | 1239.88 |  | 111.8 |  |  |
|  |  | 1.财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：事业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营性收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公式：（1）到位率=已到位资金/预算安排资金*100%； （2）支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%； （3）结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (定量指标) 项目年度绩效目标完 成情况 |  | 主要绩效目标内容 |  |  | 绩效目 标值 |  | 完成率 |  | 未完成情况 说明 |  |  |
|  |  | 处理污水14647499吨 |  |  | 100% |  | 87.38% |  | 已处理污水12800123吨 |  |  |

| 存在的主要问题 |  |
| --- | --- |
| 改进建议或意见 |  |
| 其他 |  |

单位负责人:

联系电话：

填报人：

联系电话：

填报时间： 2022年11月9日