平江县2024年农村千人以上饮用水源地环境问题整治清单

| 序号 | 保护区名称 | 类型 | 问题类型 | 一级/二级区内的具体问题 | 问题数量 | 具体整治措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加义镇南坑山布袋堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 2 | 天岳街道下蜈蚣洞引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 3 | 梅仙镇西岭山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 4 | 石牛寨镇瓦渣坪引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 5 | 梅仙镇麦坡里山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌； 2.隔离防护网； 3.生活面源污染 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 二级区：有5户农户居住，会产生生活污水 | 3 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网。3.对二级区内的5家农户产生的生活污水进行处理后再接入10米DN110PE管道排放或就地农田灌溉 | 2024年8月31日 |
| 6 | 加义镇石子坑山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 7 | 大洲乡张家洞山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 8 | 岑川镇大坑里引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 9 | 伍市镇板木洞引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 10 | 三阳乡龙坪村烟竹洞山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 11 | 石牛寨镇庄楼村平顶峰山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 12 | 梅仙镇松山村虹桥洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 13 | 上塔市镇红星村青龙山引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 14 | 梅仙镇招贤村流水岩引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 15 | 加义镇联合村婆婆洞山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 16 | 梅仙镇填得村牛栏冲山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 17 | 虹桥镇高桥村西桥片引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 18 | 木金乡后岩村柏树洞山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 19 | 石牛寨镇石牛村龙凤坳引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 20 | 虹桥镇九龙新村青坑里引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 21 | 浯口镇三联村阳合洞山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 22 | 福寿山镇易公组引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 23 | 岑川镇菜石洞引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 24 | 木金乡马蹄坑引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 25 | 大洲乡龙洞村漆家山塘与杂斗坡山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 26 | 南江镇长群村黄泥组引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 3 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 27 | 梅仙镇尖山村燕坑里引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 28 | 向家镇望湖村茶盘洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 29 | 长寿镇九岭村磨刀洞引水堰与塔嘴沟引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 30 | 长寿镇毛湾村腾龙山塘饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 31 | 长寿镇鞍山村盘石洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 32 | 加义镇咏生村姚家洞引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 33 | 三市镇三郊村麻子坡引水堰饮用水源地保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 34 | 福寿山镇百福村何家引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 35 | 南江镇石江村阜西引水堰饮用水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 3.生活面源污染 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。3.保护区内有两户居民居住点，其生活污水会对饮用水源造成影响 | 3 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网.3.对保护区内存在两户居民产生的生活污水采取三级沉淀进行处理，达标后排放。 | 2024年8月31日 |
| 36 | 天岳街道大西村井群饮用水水源保护区 | 地下水型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 37 | 梅仙镇高义村引水堰饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 38 | 梅仙镇黄土冲山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 39 | 浯口镇四门尖溪流饮用水水源保护区 | 河流型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 40 | 三墩乡公坪村山塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |
| 41 | 永太村周家源水库饮用水源保护区 | 湖库型 | 1.标识标牌；2.隔离防护网 | 一级区：1.标识标牌不规范；2.无隔离防护网。 | 2 | 1.规范建设标识标牌；2.加装隔离防护网 | 2024年8月31日 |