附件1

平江县2025年提前批以工代赈示范工程中央预算内投资计划表

| 序号 | 省（区、市） | 地(市、州) | 县(市、区) | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 已下达投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数 | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  | 所采取的综合赈济模式类型 | 项目承接方式 | 项目计划采取的劳务组织模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） |  |  |  |  |  | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县南江镇阜山村水渠及道路灾后重建以工代赈项目 | 新建 | 新修重建水毁渠道、修复重建村组道路 | 新修重建水毁渠道2764米，修复重建村组道路1320米 | 2024年11月 | 2025年10月 | 总投资 | 294 |  |  |  | 直接投资 | 平江县南江镇人民政府 | 欧阳雄飞 | 平江县发展和改革局 | 陈强 | 50 | 66 | 50 | 2 | 20 | 26.28 | 公益类 | 其它 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县岑川镇易地扶贫搬迁安置区道路及农田灌溉渠道水毁修复以工代赈项目 | 新建 | 灌渠维修、清淤、二级渠道维修、渠道新建、道路维修 | 主灌渠维修586米；主灌渠清淤7455米；二级渠道维修3785米；二级渠道新建2140米；易地搬迁安置区道路维修1000米 | 2024年11月 | 2025年10月 | 总投资 | 289 |  |  |  | 直接投资 | 平江县岑川镇人民政府 | 陈泰北 | 平江县发展和改革局 | 陈强 | 50 | 65 | 50 | 2 | 10 | 12.99 | 公益类 | 其它 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县长寿镇水毁道路修复以工代赈项目 | 新建 | 恢复新建水毁村组道路、新建水毁雨污管网 | 恢复新建水毁村组道路6100米，路面宽5米;新建轿顶山易地扶贫搬迁安置点水毁雨污管网200米 | 2024年11月 | 2025年10月 | 总投资 | 294 |  |  |  | 直接投资 | 平江县长寿镇人民政府 | 方仁良 | 平江县发展和改革局 | 陈强 | 47 | 65 | 47 | 2 | 20 | 27.55 | 公益类 | 其它 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县梅仙镇柘庄至华垅水毁公路灾后重建以工代赈项目 | 新建 | 水毁公路修复重建、维修路基路面、新建挡土墙、排水沟 | 水毁公路1860米进行修复重建，维修损毁的路基路面，新建挡土墙450立方米，排水沟465米 | 2024年11月 | 2025年10月 | 总投资 | 275 |  |  |  | 直接投资 | 平江县梅仙镇人民政府 | 张欢桂 | 平江县发展和改革局 | 陈强 | 50 | 63 | 50 | 2 | 16 | 20.31 | 公益类 | 其它 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |